# ТРОЇЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

# ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

# РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної державної адміністрації

27 вересня 2019 року			смт Троїцьке			 № 223

# Про стан підготовки об’єктів житлово - комунального господарства та соціального призначення району до сталої роботи в осінньо-зимовий період та опалювальний сезон 2019-2020 років

З метою забезпечення стійкої роботи житлово-комунального господарства району, на виконання ст. 6, п. 2 ст. 20, 35 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,

зобов’язую:

- Інформацію про стан підготовки об’єктів житлово – комунального господарства району до сталої роботи в осінньо-зимовий період та опалювальний сезон 2019-2020 років прийняти до відома (додається).

- Рекомендувати:

2.1. Керівникам бюджетних установ до початку нового опалювального сезону 2019-2020 років:

до 04 жовтня 2019 року закінчити підготовку всіх необхідних документів для пуску газу та закінчити перевірку лічильників газу;

тримати на особливому контролі проведення тендеру на постачання природного газу для укладання договорів з січня місяця 2020 року, також при укладенні договорів з переможцями тендерних процедур на постачання природного газу завертати увагу на дотримання ними умов договорів.

2.2. Селищній та сільським радам укласти договори із базовими сільгосппідприємствами та фермерськими господарствами, які знаходяться на підпорядкованій території, на очистку доріг у зимовий період від снігу, створення необхідних запасів матеріально-технічних ресурсів та недопущення заборгованості за енергоносії.

2.3. Троїцькому лісництву Білокуракінського ДЛОГ разом із селищною та сільськими радами проводити роз’яснювальну роботу серед мешканців району щодо можливого придбання дров та санітарної очистки лісосмуг.

2.4. КНП «Троїцькому ТМО», Відділу освіти райдержадміністрації та Відділу освіти, молоді та спорту Троїцької селищної ради, КНП «Троїцький ЦПМСД», Троїцькому міськрайонному відділу Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Луганській області у разі відключення електропостачання забезпечити використання пересувних електрогенераторів для підключення до мережі забезпечення безпечної роботи котелень, їх насосного обладнання в адміністративних будівлях в осінньо-зимовий період 2019-2020 років.

- Заступнику голови райдержадміністрації тримати на контролі стан підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціального призначення району до роботи в осінньо - зимовий період 2019-2020 років та стан розрахунків за спожиті енергоносії та комунальні послуги.

- Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

В. о. голови								Олег СЛІПЕЦЬ

Додаток

до розпорядження голови райдержадмнінстрації

27 вересня 2019 року № 223

І Н Ф О Р М А Ц І Я

# про стан підготовки об’єктів житлово –комунального господарства та соціального призначення району до сталої роботи в осінньо-зимовий період та опалювальний сезон 2019-2020 років

З метою якісної та своєчасної підготовки господарського комплексу та установ бюджетної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період на 2019-2020 роки головою райдержадміністрації було прийнято розпорядження «Про затвердження Плану організаційних заходів і складу районного штабу з підготовки житлово-комунального господарства та об’єктів соціального призначення району до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 років та сталого проходження опалювального сезону».

Відповідно до цього розпорядження та затверджених заходів, структурними підрозділами райдержадміністрації (освіти, культури), установами охорони здоров’я, комунальними службами, установами та організаціями, від яких залежить створення необхідних умов життєдіяльності у зимовий період, були розроблені плани заходів для здійснення комплексу підготовчих робіт, а саме:

забезпечення повної оплати за спожитий природний газ, електроенергію та надані комунальні послуги;

визначення потреби в обсягах споживання природного газу, електроенергії та паливних дров;

вчасного проведення тендерних процедур та укладення угод із закупівлі дров (керівникам відділів освіти, культури райдержадміністрації, установ охорони здоров'я);

проведення необхідного ремонту системи опалення та перевірка газових приладів обліку, навчання операторів газових котлів;

приведення у належний стан автотранспортної техніки;

забезпечення проведення необхідного ремонту приміщень установ бюджетної сфери району, житлового комплексу, споруд та технологічного обладнання систем водопостачання та водовідведення, газу та електропостачання, автомобільних доріг та спецтехніки для проведення очистки доріг від снігового покриву.

У процесі підготовки до опалювального сезону проводились засідання районного штабу та комісій.

По районним закладам освіти 3 ЗОШ та 4 ДНЗ здійснено такі заходи:

проведено державну повірку та ремонт сигналізаторів газу;

проведено планове технічне обслуговування топочного обладнання, мереж розподілення тепла та перезарядку вогнегасників;

відповідно до приписів держпроспоживслужби проведені необхідні ремонтні роботи в харчоблоках. Виділено кошти на вищеперераховані заходи у сумі 70 388 грн.

Заміну засобів дистанційної передачі даних комерційних вузлів обліку природного газу (модемів) потребують 2 заклади – Тарасівська і Тимонівська школи.

Розроблена проектно-технічна документація на облаштування відповідними модемами для Тарасівської і Тимонівської ЗОШ, виділено кошти у сумі 26 тис. грн. На придбання і монтаж вузлів обліку потреба становить 86 181 грн. По Тимонівській школі – 41950 грн., кошти виділенов повному обсязі. По Тарасівській школі потреба становить – 44231 грн., виділення планується на наступній сесії.

Проведено навчання та переатестацію операторів котелень та відповідальних за безпечну експлуатацію газового обладнання.

Акти готовності теплового господарства до роботи в опалювальний період підписано 16.09.2019 року. Укладено договори на постачання газу для опалення навчальних закладів.

По відділу освіти молоді та спорту Троїцької селищної ради нараховується 19 об’єктів, 13 з яких потребують встановлення засобів дистанційної передачі даних газових лічильників (модемів). Три об’єкти мають електричне опалення. Три об’єкти раніше обладнані відповідними модемами.

По підготовці до опалювального періоду виконані наступні заходи:

проведено державну повірку приладів обліку – 100%, (7 тис. грн.) та державну перевірку вентиляційних каналів (5 тис. грн.);

виготовлено проектно-кошторисної документації на встановлення модемів – 100% (117 тис. грн.);

тривають роботи по монтажу вузлів обліку, 50% від загального об’єму виконано (всього виділено 546 тис. грн.);

проведено навчання операторів топочних та відповідальних за газове господарство – 100% (1404 грн.);

готовність комплекту документів до пуску газу становить 50%;

підписано акти готовності теплового господарства до роботи в опалювальний період.

Також, в 5 з 19 закладів освіти Троїцької селищної ради встановлено твердопаливні котли, а саме:

Тополівський ліцей Троїцької селищної ради Троїцького району Луганської області;

Яменський ліцей Троїцької селищної ради Троїцького району Луганської області;

Сиротинська гімназія Троїцької селищної ради Троїцького району Луганської області;

Троїцька філія початкова школа Опорного закладу освіти «Троїцький ліцей Троїцької селищної ради Троїцького району Луганської області».

Договори на придбання пілетів в стадії підписання. Договори на постачання газу для опалення навчальних закладів дійсні до 31.12.2019 року.

За Відділом культури Троїцької селищної ради враховується 44 заклади, які розміщені у 31 приміщенні.

Заклади культури опалюються:

природним газом – 5 клубних закладів, 8 бібліотек, 1 Троїцька музична школа, 1 Троїцький музей. Тендерний договір на природний газ діє до 31.12.2019 року;

твердим паливом – 18 клубних закладів, 8 бібліотек. Дровами забезпечено всі заклади культури, в повному обсязі, на суму 235 343 грн.

електрообігрівачами – бібліотека в с. Аношкіне.

Встановлення засобу дистанційної передачі даних газового лічильника (модемама) потребує один об’єкт – Троїцький центральний будинок культури. Документи на стадії виготовлення технічних умов. Кошти виділено у сумі 52000 грн.

На території Привільскої сільської ради опалюються:

2 заклади культури – газом;

1 заклад культури – дровами;

у Привільській бібліотеці опалення відсутнє.

У закладах загальної середньої освіти Привільської селищної ради проведена державна повірка газових лічильників.

По Вівчарівській гімназії готується відповідна проектно-кошторисна документація по встановленню модему. Виділено 70 тис. грн.

Заклад дошкільної освіти ясла-садок «Привільське сонечко» дообладнується твердопаливним котлом (виділено кошти у сумі 50 тис. грн.).

Проведені навчання операторів газових котелень та відповідальних за газове господарство. Готується пакет документів для пуску газу. Ведеться робота з закупівлі дров.

Ступінь підготовки будівель КНП «Троїцького ТМО» становить 100%. Вид використовуваного палива - природний газ, державна повірка газових лічильників проводилась у 2018р, навчання операторів газових котелень та відповідального за газове господарство проведене 10.09.19р. На повірку сигналізаторів газу витрачено 7440 грн.

Документи на пуск газу готові, акти готовності теплового господарства підписані.

На території району здійснює свою діяльність КНП «Троїцький ЦПМСД», до якого входять 24 лікувально-профілактичних закладів, а саме, 6 амбулаторій, 4 ФАПи та 14 ФП, ступінь підготовки цих закладів становить 80%. Опалюються заклади переважно дровами, кошти на придбання в наявності у сумі 80 тис. грн.

Також здійснено наступні заходи:

державну повірку газових лічильників на суму 7617 грн;

навчання відповідальних за газове господарство, пакет документів для пуску газу готовий, але акти готовності теплового господарства до роботи в опалювальний період не підписані.

Для підготовки дорожньо-мостового господарства району філією «Троїцький райавтодор» були здійснені роботи з поточного ямкового ремонту доріг державного, місцевого та комунального значення загальною площею   7000 кв. м.

Спільно з керівниками комунальних підприємств та головами сільських і селищної рад, керівниками фермерських господарств вирішується питання заготівлі ГСМ, посипочного матеріалу і необхідної техніки для ліквідації негоди у зимовий період.

Всього на території селища налічується 42 багатоквартирних житлових будинки, 741 квартири. Усі будинки переведені на індивідуальне опалювання. На сьогодні існує 2 ОСББ.

Робота з виконання запланованих заходів житлово-комунального господарства, об'єктів соціального призначення до роботи в осінньо- зимовий період 2019-2020 років триває та знаходиться на щоденному контролі.

Керівник апарату							Тетяна АВКСЕНТЕНКО